УТВЕРЖДЕНО

Решение

Миорского районного

исполнительного комитета

06.10.2023 № 821

(в редакции решения

Миорского районного исполнительного комитета

26.01.2024 № 45

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда

г. Миоры и Миорского района на 2024–2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого дома\* | Год постройки | Этаж-ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов,  кв. метров | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируе-мый год проведения капиталь-ного ремонта | Планируемые виды работ\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| 2024 год | | | | | | | | |
| 1 | г. Миоры, ул. Коммунистическая, 26 | 1963 | 2 | кирпич | 583 | – | 2024 | сети, кровля |
| 2 | г. Миоры, ул. Коммунистическая, 58 | 1983 | 5 | кирпич | 1206 | – | 2024 | сети, кровля |
| 3 | г. Миоры, ул. М.Богдановича, 2 | 1997 | 4 | панель | 1998 | – | 2024 | сети, кровля |
|  | Итого | Площадь ввода 2024 (3,32 %) | | | 3787 |  |  |  |
| 2025 год | | | | | | | | |
| 4 | г. Миоры, ул. Дзержинского, 20 (общежитие) | 1972 | 4 | кирпич | 2137 | – | 2025 | сети, кровля |
| 5 | г. Миоры, ул. Коммунистическая, 64 | 1988 | 3 | панель | 1367 | – | 2025 | сети, кровля |
|  | Итого | Площадь ввода 2025 (3,08 %) | | | 3504 |  |  |  |
| 2026 год | | | | | | | | |
| 6 | г. Миоры, ул. Коммунистическая, 35 | 1974 | 5 | кирпич | 3049 | – | 2026 | сети, кровля |
| 7 | аг. Язно, ул. Звёздная, 5 | 1971 | 2 | кирпич | 595 | – | 2026 | сети, кровля |
|  | Итого | Площадь ввода 2026 (3,2 %) | | | 3644 |  |  |  |
| 2027 год | | | | | | | | |
| 8 | г. Дисна, ул. Советская, 8 | 1982 | 3 | кирпич | 1129 | – | 2027 | сети, кровля |
| 9 | г. Дисна, ул. Ленина, 89 | 1990 | 3 | панель | 1270 | – | 2027 | сети, кровля |
| 10 | г. Миоры, ул. Коммунистическая, 23 | 1967 | 2 | кирпич | 357 | – | 2027 | сети, кровля |
| 11 | аг. Язно, ул. Звёздная, 7 | 1975 | 2 | кирпич | 928 | – | 2027 | сети, кровля |
|  | Итого | Площадь ввода 2027 (3,23 %) | | | 3684 |  |  |  |
| 2028 год | | | | | | | | |
| 12 | г. Миоры, ул. Коммунистическая, 60 | 1985 | 5 | кирпич | 1481 | – | 2028 | сети, кровля |
| 13 | г. Миоры, ул. Коммунистическая, 68 | 1994 | 4 | панель | 1468 | – | 2028 | сети, кровля |
| 14 | г. Миоры, ул. Коммунистическая, 25 | 1972 | 2 | кирпич | 360 | – | 2028 | сети, кровля |
| 15 | г. Миоры, ул. Коммунистическая, 28 | 1963 | 2 | кирпич | 590 | – | 2028 | сети, кровля |
|  | Итого | Площадь ввода 2028 (3,4 %) | | | 3899 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Перечень объектов (по годам) может подлежать корректировке: добавляться, переноситься.

\*\* Объемы работ будут определены после проведения общего обследования жилого дома.