|  |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Решение Миорского районного |
|  |  | исполнительного комитета |
|  |  | 12 января 2018 г. № 35 |

Перспективная программа
капитального ремонта жилищного фонда  Миорского района на 2019-2023 годы

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Миоры ул.Дзержинского,2 | 1985 | 5 | кирпич | 3256 | - | 2019 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. |
| г. Миоры ул.Дзержинского,1 | 1987 | 5 | кирпич | 2072 | - | 2020 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. |
| г. Миоры ул.Коммунистическая,13 | 1967 | 2 | кирпич | 580 | - | 2020 | Ремонт кровли, дымоходов, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования. |
| аг. Язно ул. Звездная, 1 | 1981 | 3 | кирпич | 1518 | - | 2021 | Ремонт кровли, балконов. |
| г. Дисна ул. Ленина, 79 | 1976 | 3 | панель | 1064 | - | 2021 | Ремонт кровли, вентшахт, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования. |
| г. Миоры ул. Коммунистическая, 26 | 1963 | 2 | кирпич | 583 | - | 2022 | Ремонт кровли, дымоходов, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования. |
| г. Миоры ул. Коммунистическая, 15 | 1966 | 2 | кирпич | 557 | - | 2022 | Ремонт кровли, дымоходов, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования. |
| г. Миоры ул. Комсомольская, 14 | 1984 | 3 | кирпич | 1441 | - | 2022 | Ремонт кровли, фасада, балконов. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. Замена отмостки. |
| г. Дисна ул. Кирова, 8 | 1950 | 2 | кирпич | 261 | - | 2023 | Ремонт кровли, фундамента, фасада. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования. |
| г. Миоры, ул. Дзержинского, 18 | 1975 | 5 | панель | 2133 | - | 2023 | Ремонт кровли, вентшахт, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования. |